Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: 09/02/2021 – 18/02/2021

b) O que estava planejado?

- Completar o CRUD de Psicólogo (adicionar SHOW, EDIT e DELETE) - **Gustavo**

- Implementar entidade Seção - **Itamar**

- Implementar histórico de Seções - **Itamar**

- Adicionar validações de data e hora nas Seções - **Gustavo**

- Implementar testes de view em Seção - **Fábio**

- Implementar testes de model em Seção – **Fábio**

- Adicionar mais testes de model em Psicólogo – **Fábio**

c) O que foi feito?

- Completar o CRUD de Psicólogo (adicionar SHOW, EDIT e DELETE) - **Gustavo**

- Implementar entidade Seção - **Itamar**

- Implementar histórico de Seções - **Itamar**

- Adicionar validações de data e hora nas Seções - **Gustavo**

- Implementar testes de view em Seção - **Fábio**

- Implementar testes de model em Seção – **Fábio**

- Adicionar mais testes de model em Psicólogo – **Fábio**

d) O que não foi feito?

-Implementar teste de view em Seção

- Adicionar mais testes de view em Psicólogo

e) O que está planejado para a próxima iteração?

- Resolver eventuais correções e problemas apontados

- Refatorar o código se necessário

- Utilizar CSS para deixar as views amigáveis para usuários

- Criar diagrama UML de classes completo

f) Lições aprendidas

- Planejar e executar com antecedência é essencial para o bom andamento do projeto.